## Slide 1
ISTQB • LEAN • ITIL
Rapport de Clôture de Tests
Release R06 — Test Closure Report
GO SOUS RÉSERVE
Décision conditionnelle — Critères partiellement atteints

## Slide 2
Résumé exécutif
Executive Summary — ISTQB §5.4.2
98,8%
Taux d'exécution
(Completion Rate)
Cible ≥ 90% ✓
83,3%
Taux de succès
(Pass Rate)
Cible ≥ 95% ✗
15,4%
Taux d'échec
(Failure Rate)
Cible ≤ 5% ✗
84,4%
Efficacité
(Test Efficiency)
Cible ≥ 95% ✗
Volumes de la campagne
Indicateur | Valeur
Total cas de test (Test Cases) | 164
Tests exécutés (Executed) | 162
Tests réussis (Passed) | 135
Tests échoués (Failed) | 25
Ignorés / WIP (Skipped / WIP) | 2 / 2
Sessions exploratoires | 3
Nombre de runs | 12
Répartition des statuts
Réussis: 135 (82%)
25
Réussis (Passed)
Échoués (Failed)
WIP/Skip

## Slide 3
Résultats par run
Detailed Test Results — ISTQB §5.4
Run | Total | Réussis | Échoués | Skip | WIP | Exéc. % | Succès %
Run 1 | 92 | 77 | 14 | 1 | 0 | 100% | 83,7%
Run 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 100% | 87,5%
Run 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 100% | 78,6%
Run 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 100% | 72,7%
Run 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60% | 100%
Run 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
Run 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
Run 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100% | 83,3%
Run 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
TOTAL | 144 | 119 | 21 | 2 | 2 | 98,6% | 83,8%
Tests de non-régression (TNR — Regression Testing)
Run TNR | Total | Réussis | Échoués | Taux succès | Statut
TNR — Flux de production | 18 | 15 | 3 | 83,3% | ATTENTION
TNR — Tableaux de bord | 1 | 0 | 1 | 0% | CRITIQUE
TNR — Analyseur | 1 | 1 | 0 | 100% | OK

## Slide 4
Sessions exploratoires & Analyse
Exploratory Testing (ISTQB §4.4.2) & Defect Analysis
Session exploratoire | Résultats | Statut | Date
TEST Exploratoire Sophie | 4 anomalies | ÉCHEC | 13/03/2026
TEST Exploratoire GWELL GAB | 1 réussi / 1 échoué | MIXTE | 17/03/2026
TEST Exploratoire Pauline | En cours | EN COURS | 27/03/2026
Distribution des anomalies par source
Chart: 
| Run 1 | Run 3 | Run 4 | Run 8 | TNR Flux | TNR TdB | Explo.
Anomalies | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5
Analyse clé
Le Run 1 concentre 56% des échecs
(14/25), confirmant le principe ISTQB de regroupement des défauts (Defect Clustering §1.3).
Tendance positive :
Les runs tardifs (6, 7, 10) affichent 100% de succès. Le produit se stabilise.
Session Sophie :
4 anomalies en 1 session = cluster significatif nécessitant investigation.

## Slide 5
Critères de sortie
Exit Criteria Assessment — ISTQB §5.2.3
✓
Taux d'exécution ≥ 90%
98,8%
Quasi-totalité des cas exécutés
✗
Taux de succès ≥ 95%
83,3%
Écart de 11,7 pts — Run 1 et TNR Flux pèsent
✗
Taux d'échec ≤ 5%
15,4%
25 échecs sur 162 exécutés — RCA nécessaire
✗
Efficacité ≥ 95%
84,4%
Ratio first-pass insuffisant
✓
Taux de blocage ≤ 5%
0%
Aucun test bloqué — environnement stable
Bilan ISTQB : 2 critères sur 5 atteints. Les critères non satisfaits doivent être acceptés formellement (§5.2.3).

## Slide 6
Incidents notables
ISTQB §5.3 Defect Report / ITIL Incident Management
INC-01 : Cas de test incomplets
Impact élevé
Étapes d'exécution insuffisamment détaillées → perte de temps pour les testeurs.
LEAN Muda (gaspillage) : temps perdu à clarifier les cas de test.
Action : Instaurer une revue de testabilité (Testability Review) avant chaque campagne.
INC-02 : Cron Boucheron — Instabilité processus
Impact élevé
Tickets successifs avec changements de processus causés par différentes sources → anomalies en cascade.
LEAN Mura (irrégularité) : changements non coordonnés.
Action : Processus Change Management ITIL (CAB) pour les modifications de processus automatisés.
INC-03 : Cluster d'anomalies — Session Sophie
Impact moyen
4 anomalies en 1 session exploratoire → zone fonctionnelle fragile identifiée.
ISTQB §1.3 Defect Clustering : concentration des défauts dans un module.
Action : Analyse de cause racine (RCA) sur la zone impactée.

## Slide 7
Traçabilité des tickets GitLab
Defect Traceability — ISTQB §5.3
Run | Cas de test (Test Case) | Statut | Ticket correction
run 1 | [STOCK] Modifier la série après entrée interne | FAILED | #7802
run 1 | [ODF] Faire redescendre la date de livraison | FAILED | #7792
run 1 | [EDI] Import stock : optimisation des traitements | FAILED | #7787
run 1 | [FACTURE][CONFIE] Ajout des frais de port | FAILED | #7786
run 1 | [GENERAL] Numérique au format US 1,000.00 | FAILED | #7781
run 1 | [ARTICLE] Le filtre: Article créé depuis le… | FAILED | #7784
run 3 | [ERC] Nouveau document CJI | FAILED | #7806
run 3 | [CRON] Deport cron Boucheron vers Pilote | FAILED | #7794
run 4 | [EDI][STOCK] Ajout valeurs douanières import appro | FAILED | #7831
run 4 | [GENERAL] Numérique format US — Retours 2 | FAILED | #7807
TNR | 09 — Avoir / Livre de police | FAILED | #7821
TNR | 07 — Transformations | FAILED | #7811
run 8 | [VALORISATION METAL] COFITER / COFIPAC KO | FAILED | #7834
run 1 | [CONFIE] Ajout frais de port état standard | PASSED | #7774
run 2 | [ARIBA] Articles avec prix à 0 | PASSED | #7796
run 5 | [CDE ACHAT][CP] Solde ligne — mvt prévi. | PASSED | #7824
13 tickets de correction créés pour les tests FAILED — 3 tickets de suivi pour les tests PASSED

## Slide 8
Risques résiduels
Residual Risks — ISTQB §5.4.2
# | Risque | Prob. | Impact | Niveau | Mitigation
R1 | 14 échecs non résolus (Run 1) | Moy. | Élevé | CRITIQUE | Re-test ciblé avant MEP
R2 | TNR Tableaux de bord en échec total | Élevée | Moyen | CRITIQUE | Investigation & correction
R3 | 2 tests WIP dans le Run 5 | Moy. | Moyen | MODÉRÉ | Finaliser avant MEP
R4 | Session exploratoire Pauline en cours | Faible | Faible | FAIBLE | Attendre les résultats
R5 | Instabilité cron Boucheron | Moy. | Élevé | CRITIQUE | Monitoring renforcé post-MEP
R6 | Cluster anomalies (session Sophie) | Moy. | Moyen | MODÉRÉ | Analyse cause racine
3 risques critiques identifiés. Acceptation formelle requise par les parties prenantes avant MEP.

## Slide 9
Recommandations
Lessons Learned — LEAN Kaizen / ITIL CSI
1
Muda — Gaspillage
Haute
Revue de testabilité avant chaque campagne. Formaliser les critères d'acceptation des cas de test.
2
Mura — Irrégularité
Haute
Processus Change Management (CAB) pour les modifications de processus automatisés.
3
Jidoka — Qualité intégrée
Moyenne
Renforcer les tests shift-left : revues de code et tests unitaires plus tôt dans le cycle.
4
Heijunka — Lissage
Moyenne
Répartir la charge de test : max 30 tests par run pour un suivi plus granulaire.
Points positifs
Taux d'exécution excellent (98,8%)
0% de tests bloqués — environnement stable
Tendance positive : runs tardifs à 100% de succès
TNR par domaine — bonne granularité de suivi

## Slide 10
Conclusion
GO SOUS RÉSERVE
Critères de sortie partiellement atteints — Acceptation formelle requise
Conditions de mise en production :
Correction des 3 risques critiques (R1, R2, R5)
Re-test ciblé des 14 échecs du Run 1
Investigation TNR Tableaux de bord (0% pass rate)
Monitoring renforcé post-MEP sur le cron Boucheron
Finalisation des 2 tests WIP du Run 5
Réf. RC-R06-2026-03-27 | ISTQB CTFL v4.0 | LEAN Six Sigma | ITIL v4 CSI
QA Dashboard — Neo-Logix — 27 mars 2026